# V1 P2 AI开发工作记录

基础风险评估 本地规则与后端接入准备

记录日期  2026年10月15日    阅读对象  团队成员与阶段报告整理者

在 V1-P2 阶段，我负责推进 AI 基础风险能力和后端接入准备：完成风险计算、本地规则、风险问答与结构化续接，并把运行代码按模块同步到服务器工作区。代码实现、测试与文档整理在 Codex 辅助下完成；以下按实际产物和验证记录说明我的工作。

当前结论：AI 侧已具备接入条件，服务器开发环境可用；正式容器切换、真实用户正向链路和完整上线验收仍需后端协同。

# 1 本阶段交付状态

| 事项 | 截至记录日的状态 |
| --- | --- |
| AI 实现 | P2 应用 0.3.1；继承 P1 草稿链路，新增确定性风险评估与风险名称续接。 |
| 本地验证 | 完整回归 170 项通过，其中新增对接契约测试 32 项。 |
| 服务器开发 | 16 个运行文件已分类同步；独立 Python 环境、代码校验与导入通过。 |
| 后端核对 | 实际读取 v0.6 网关与库存源码；health、ready、OpenAPI 均返回 200。 |
| 正式接入 | 未切换正式 P2 容器；专用用户、家庭和库存的正向链路待验收。 |

# 2 我完成的产品能力

按登记事实区分标签期限、品质日期、保存条件和开封规则，输出关注等级及原因。

返回每批次的事实、缺失信息、规则版本、证据和评估时间，便于现有对话、详情及提醒页面接入。

对类别、标签适用性或规则不足的记录返回待核对；不从物品名称、冰箱位置或缺失开封日期推定事实。

支持风险问答 QUERY_RISK；自然语言模型只提取任务与名称，风险和解释由工具及受控模板生成。

支持指代缺名称时补充名称续接，同名批次分别评估；保留 P1 的新增、消耗、查询、采购、开封、移动和丢弃草稿。

所有 AI 路径保持库存只读。风险提示、待确认草稿和拟议预览均不代表真实库存已修改。

# 3 我的实现与工程处理

我将 P2 拆成明确的解析、读取、规则计算和结果输出模块。解析结果只决定工作流，库存事实仍来自后端；规则文件由受信任维护者管理，客户端不能上传事实、规则或当前时间来改变判断。

| 模块 | 实现内容 |
| --- | --- |
| p2/schemas.py | 扩展批次的七个风险字段；定义 RiskQuery、RiskResult 和版本化风险上下文。 |
| p2/knowledge.py | 加载、校验和筛选本地规则，保留来源、审核方式、版本与规则集校验值。 |
| p2/risk.py | 确定性处理日期、保存条件、终态、缺信息、冲突规则及商品开封窗口。 |
| p2/engines.py | 增加 QUERY_RISK 路由与严格模型输出解析；拒绝无依据字段。 |
| p2/manager.py | 组织风险问答及续接，复用 P1 草稿工作流，统一总截止时间与失败恢复信息。 |
| p2/tools.py | 继续使用后端两条只读库存接口，区分认证、权限、数据冲突和临时故障。 |
| p2/app.py | 提供消息、澄清、直接风险评估、规则查询和健康接口；默认 rules。 |
| integration/ | 真实 HTTP 验收客户端、容器探针和代码同步白名单。 |

## 澄清与兼容处理

我修复了风险指代问句只提示补名称却没有上下文的问题。新协议 p2-risk-selection-1 保存原文、身份、时区、提醒窗口、修订号和原有效期；仅允许补 name，续接重新读取库存，不调用第二次模型。

P2 同时接受原 P1 上下文。委托 P1 时先投影基础批次字段，避免扩展字段触发严格校验；库存查询结果仍保留已经读取的风险事实。P0/P1 服务源码未改动。

## 来源与边界

生产配置包含 5 条基础规则，完成自动来源核对，尚未人工专业审核。已实现商品专属开封规则的适配能力，但生产配置中没有商品开封天数；缺少真实商品包装证据时不使用通用品类天数。

# 4 测试与评测结果

我分别验证代码行为、结构化契约和自然语言工作流。自动化测试通过不等于真实用户或数据库的端到端验收；不同层次的证据独立记录。

| 验证项目 | 结果 | 范围与限制 |
| --- | --- | --- |
| 当前完整回归 | 170 项通过 | P0/P1/P2、原过渡网关和本次对接契约；非远端 v0.6 全量测试。 |
| 新增对接测试 | 32 项通过 | 续接、身份与修订、白名单、超时、字段保留、文档上下文隐藏等。 |
| 规则保留集 | 60/60 | 2026-10-14 合成输入；不代表覆盖全部真实表达。 |
| 模型保留集 | 59/60 | 严格验收未完全通过，失败记录保留。 |
| 模型意图准确率 | 98.33% | 同一独立 60 条保留集。 |
| 模型风险输出匹配 | 98.04% | 50/51 条风险意图输入匹配。 |
| 澄清召回率 | 100% | 保留集结果，不代替真实用户验证。 |
| 模型局部流程 P95 | 1.908 秒 | 本地只读夹具环境，不包含正式 App、网关或数据库。 |
| 库存快照变化 | 0 | 已有测试与评测范围内；正式数据库写审计待补充。 |

## 评测样本与失败记录

我新建 P2 独立评测集合，共 150 条 AI 构造输入、50 个场景组，按组隔离为 90 条开发与 60 条保留样本。样本标明构造来源和未人工复核状态，未覆盖或替换 P0/P1 的历史结果。

真实模型样本 p2-bread-label-context-unknown-2 返回 INVALID_MODEL_OUTPUT，被严格解析或来源门禁拒绝。没有库存写入，也没有用重跑覆盖失败；由于未保存供应商原始输出，不能声称已定位到具体错误字段。后续优化应使用开发输入和新的独立保留集。

## 还不能据此证明的事项

本轮没有重新运行真实模型评测。服务器公开 HTTP 检查只能证明后端健康、数据库就绪和公开路由可读取，不能证明供应商调用次数、专用用户权限、草稿持久化或正式库存全程不变；这些需要正向联调与后端日志。

# 5 服务器协作与下一步

我按约定把 AI 实现直接放入 ~/workspace/agent，按模块管理；说明、OpenAPI 和验证报告保留在本地 Git 仓库，不上传到服务器交付包目录。规则和依赖文件属于运行必需材料。

| 位置或核对项 | 实际结果 |
| --- | --- |
| ~/workspace/agent/p2 | P2 运行模块及规则文件。 |
| ~/workspace/agent/integration | HTTP 联调工具、健康探针和代码白名单。 |
| .venv-p2 | 既有 Python 3.12.3 的独立环境；锁定依赖安装及 P2 导入通过。 |
| 独立运行配置 | Dockerfile.p2、专用忽略文件、requirements.p2.runtime.txt；UID 10002。 |
| 源码一致性 | 16 个文件同步校验通过；原有 27 个文件保持不变。 |
| 正式后端 | 源码只读核对确认完整保存 AI JSON；基础 P2 结果和名称续接可复用网关。 |

我核实了后端 0.6.0 的实际消息、任务、澄清和草稿接口。后端已有调用 AI 的链路，本阶段主要需要切换 P2 服务、补齐风险事实并联合验收，不需要重写一整套网关。

| 下一步 | 负责或协同方 | 完成依据 |
| --- | --- | --- |
| 正式 P2 容器发布 | 后端发布操作者，AI配合 | 正确入口、引擎、探针、缓存权限和可回滚版本。 |
| 补齐风险事实 | 后端与产品资料维护 | 七个扩展字段有实际来源，未知值不伪造。 |
| 真实用户正向联调 | AI与后端 | 专用用户/家庭/库存的查询、续接、草稿及前后事实记录。 |
| 恢复与提醒参数 | 后端与AI共同冻结 | error 上下文恢复；非默认 reminder_days 的转发和幂等指纹。 |
| 模型及规则复核 | AI与人工审核者 | 新独立样本验证；规则和商品包装证据的人工审核。 |

当前不包含消耗预测、自动采购、主动通知、语音、图片识别、RAG 或多 Agent 拆分；库存确认写入、事件和撤销继续由后端后续版本负责。

## 本地证据位置

agent/p2/  与  agent/integration/
agent/tests/test_p2.py  与  test_p2_integration.py
docs/versions/V1-P2/ai-openapi.json
docs/versions/V1-P2/integration-verification.json
docs/versions/V1-P2/ai-experiments.md