# V1 P4 开发工作记录

版本 V1-P4    日期 2026年10月15日    编写 MagicVVu

接收对象 项目团队和阶段成果归档

本轮我根据测试交付统一修复基础解析、查询和Android网关问题，并补齐复跑脚本与证据。P4是在现有P0/P1链路上的修复阶段，P2/P3通过原有委托链路继承修复，没有新增独立P4服务。

# 本轮任务和完成范围

测试原记录对应提交5a056831，本轮修复基于16ae519的本地工作区。开始修复前已核对相关源码仍未变化，确认旧报告中的问题仍有处理价值。

| 我完成的工作 | 具体变化 |
| --- | --- |
| 查询修复 | 清理查询前后缀；指定物品不因名称丢失而变成整家庭查询；缺对象时先澄清。 |
| 共用文字解析 | 补齐减量和采购表达，支持词表外名称、前后不同数量语序、中文复合数字和礼貌用语。 |
| 日期和数量依据 | 提取明确购入及到期日期；先剔除日期数字再核对数量；相对购入日期和非法日期进入澄清。 |
| 名称与操作边界 | 保留和润牛奶等品牌，清理末尾标点；拒绝多物品、多操作；模糊数量不能猜成一。 |
| 网关与交付 | 网关复用同一解析，保留异常意图、原文和trace；补齐117项回归及离线核验入口。 |

# 主要代码交付

新增 agent/p0/text.py 作为共用字段与文字依据模块；修改P0/P1提取器、Manager和P1校验层，以及 backend/app.py。P2/P3原路由和Command结构保持兼容。

新增 agent/eval/p4/verify.py 和 validate.py，分别核验冻结旧包与完整本地检查；新增 agent/tests/test_p4.py。运行同步白名单增加6个已修复的基础依赖，避免以后只同步P2/P3时遗漏修复。

# 修复结果和验证证据

原报告归为程序问题的84次运行记录已逐项核验。其中81次直接通过原断言，另外3次解析已修复并按已有契约安全返回。这里的84是跨运行目标的记录数，不是84条独立用户表达。

| 程序问题处理 | P0 | P1 | Android | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原断言通过 | 18 | 50 | 13 | 81 |
| 命中既有契约边界 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 未解决程序问题 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 目标 每组278条 | 通过 | 旧断言失败 | 待定 | 未覆盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 260 | 0 | 18 | 0 |
| P1 | 209 | 19 | 18 | 32 |
| Android网关 | 210 | 18 | 18 | 32 |

现有264项加本次117项测试，共381项通过，无失败、错误或跳过。P1/P2/P3各90条开发样本和60条保留样本的规则评测全部通过，共450条构造样本流程；未观察到库存或采购清单变更。

## 三条保留的契约边界

P1的p0-41-2已正确识别“纸巾减1包”为CONSUME；因目标批次已结束，按P1返回answered和BATCH_TERMINAL，无草稿、无写入。旧P0要求needs_clarification，因此旧FAIL保留。

Android的ext-013和ext-015已识别“采购清单加3包饼干”和“采购清单加2卷垃圾袋”为PLAN_ADD；由于隔离种子未登记这两种物品，返回PLAN_ITEM_REQUIRED，无草稿、无写入。P0/P1同表达已通过旧断言。

P1剩余19次旧断言不匹配为原18次版本差异加上述1次终态规则；Android剩余18次为原16次采购限制加上述2次登记限制。没有通过修改原答案消除这些差异。

# 成果交付和后续协作

交付根目录为 docs/versions/V1-P4。最终证据保存在 evidence/final；原测试说明和历史证据位于 tests/garin，均未覆盖。

validation-summary.json：381项测试、六组独立规则评测及当前源码哈希。

legacy/verification.json：84次程序问题的逐项结论、旧断言差异和证据行号。

legacy 下三组 results.jsonl：实际响应与独立前后库存快照。

frozen-integrity.json：当前CRLF检出与历史LF文件归一化后哈希一致。

# 我的完成边界

我已完成本地源码修复、自动化验证和阶段交付记录。原测试预期、评分器和历史证据保留，所有待人工复核的记录仍保持待复核；本轮没有调用付费模型、修改真实用户数据库或更新服务器。

本轮381项测试和450条规则样本的成绩证明所覆盖的本地处理链路满足检查，不替代真实模型复测、手机端确认写入或正式数据库验收。P4是开发与回归阶段记录，尚未创建产品发布标签。

# 交接后的具体工作

给测试：按冻结用例复测解析和无写入约束，分别记录旧断言结果、版本差异、接口限制与未覆盖项。

给后端：同步修复依赖和网关源码，按现有接口接入草稿与澄清；确认写入、幂等、版本冲突及事务回滚仍由业务层实现和验收。

需继续验收：原150条人工复核、18条待定表达，P1和Android各32条旧确认流程，以及24条后续场景。真机、真实并发、断网、语音和性能需要对应环境。

# 本次三份交付文档

本文件记录本轮我完成的工作；测试交接文档提供复跑方法、关注用例和判定规则；AI后端接入契约说明实际接口、数据与状态、发布文件及业务职责。三份文档均归档到V1-P4目录。