# Garin V1 分阶段测试工作记录

第一批离线复测与联调待办  2026年10月16日

工作归属：garin-cyber。面向AI、前后端与UI成员交接；自动化执行和证据已整理，人工样本复核仍以原文件签字状态为准。

本轮已完成P0至P5现阶段可离线执行的检查、后端临时SQLite测试、Android调试构建及17项单元测试。Lint仍受离线依赖阻塞，App与真实PostgreSQL闭环尚未执行，因此不能宣布完整V1验收通过。

# 基线和实际成绩

固定基线：dev分支 a251aa033586e915cb49e35bbd242efccb358de6。全部运行于隔离源码副本，AI与云端后端各用独立Python环境，默认rules。

| 测试组 | 实际结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AI源码首轮 | 462通过 2失败 | 副本缺文件及P5测试误报，均保留 |
| AI源码完整复跑 | 464通过 | 补齐同版本部署模板；未改断言 |
| P1 P2 P3 P5规则集 | 各90加60通过 | 各阶段分别统计，不当真人样本相加 |
| Garin专项 | 22项通过 | 对应24条观察证据 |
| 云端后端本地 | 40项通过 | 临时SQLite；另有9条弃用警告 |
| 库存采购参考流程 | 1项通过 | 总库存3盒、幂等与冲突检查 |
| Android调试构建 | 通过 | 未安装APK，未连接服务 |
| Android单元测试 | 17项通过 | JUnit证据已独立保存 |
| Android Lint | BLOCKED | 离线缓存缺少Compose依赖 |

各组复用了部分相同功能和数据，不能合成一个总通过率。规则评测中的model_calls代表提取次数，本轮付费模型调用为0。

未访问18080正式服务，未请求18081或连接真实用户数据库。原684个范围外跟踪文件、78个旧Garin文件及410个副本输入的哈希均保持一致。

# 各阶段的检查和旧问题复测

| 阶段 | 本轮检查重点 |
| --- | --- |
| P0 基础操作 | 原150条、扩展96条及32条旧流程复用；另查中文数量、完整品牌、注入与多操作。草稿生成前后库存保持一致。 |
| P1 生命周期 | 开封、整批移动、部分及全部丢弃；唯一批次、多批次选择和零库存终止批次分别准备。检查预览、澄清与版本，不把预览当正式提交。 |
| P2 风险 | 期限类型、缺保存条件、到期风险、事实和规则版本；冰箱位置不当温度，绿色结果不保证安全。 |
| P3 预测补货 | 固定时钟及完整观察日、消费去重、非消费事件排除、待购扣减和缺数据降级。 |
| P4 历史问题 | 原84次程序问题逐项对照，保留所有旧断言与FAIL。117项P4源码用例包含在464项内。 |
| P5 确认与任务 | 识别99盒改2盒；口误、否定与转述先澄清；未确认输入不提取；不支持的公开续接在HTTP前拒绝。 |

## 两个可直接复现的参考结果

P3：固定2026年10月15日，28个完整观察日消费7盒、库存2盒，得到日均0.25盒、剩余8天、参考日期10月23日。按14日覆盖和2日提前量计算，已有待购1盒时，新建议1盒。

后端：新增2盒牛奶，消耗0.5盒，计划采购2盒，实买1.5盒。实际旧批1.5盒、新批1.5盒，总计3盒。重复消耗不再扣减，旧版本操作返回409，重复采购不再入库，其他家庭访问返回404。此项只验证临时SQLite中的接口行为。

## 旧评测器实际结果

| 入口 | PASS | FAIL | REVIEW | BLOCKED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 260 | 0 | 18 | 0 |
| P1 | 209 | 19 | 18 | 32 |
| 旧Android快照网关 | 210 | 18 | 18 | 32 |

原84次程序问题中，81条满足原断言；另外3条仍为FAIL：P1的p0-41-2返回BATCH_TERMINAL，旧Android网关的ext-013和ext-015受未注册采购品限制。它们属于现有契约边界，包含在上述37条FAIL内，不重复相加。

# 失败分类和证据处理

## 测试程序问题

P5旧测试在整个JSON中搜索99，随机request_id含99时会失败。受控复现中，改动只有UUID：不含99时通过，含99时失败；两次上传文字均为添加2盒牛奶，均无原始识别字段。首轮失败与诊断原样保留，未改队友测试代码。建议AI负责人按text和字段检查重写此断言，并用含99的固定ID防止回归。

## 版本契约差异和未支持功能

P1保留19条旧FAIL，旧Android快照网关保留18条旧FAIL。内容包括生命周期功能新增后的状态差异、候选批次表示差异，以及旧网关采购品和单位限制。完整编号、原预期、实际输出和证据行号已逐条导出；不强改正确答案，也不把安全拒绝自动算成通过。

AI草稿正式确认、开封移动丢弃事务及撤销，P3规划数据接口、公开item_key续接和依据持久化仍需后端支持。P5内部来源字段不能直接加进现有公开消息体。当前隔离启动脚本默认P1，不能用它验收P2至P5。

## 测试环境问题

隔离副本首次漏拷部署模板，补齐同源文件后464项完整复跑通过。Android缓存复制和中文路径问题仅修复本轮适配器；临时V盘别名已解除，队友构建文件未改。Lint缺少3项Compose desktop离线依赖，保留BLOCKED，待补齐缓存后单独复跑。

## 历史模型失败和样本标注

P5历史模型失败p5-42-1继续保留，本轮未复测真实模型。后续先说明费用和模型版本，再单独建模型复测轮次；本轮规则通过不能消除历史模型FAIL。

原150条辅助复核中148条核心标签可保留，1条漏标位置、1条意图歧义。人工确认以文件为准，未代签。创可贴快用完了仍应先澄清，未明确操作意图如何编码需由团队确认。各入口的18条REVIEW也保持原状态。

## 证据定位

失败清单.md便于成员阅读；results目录提供37条旧FAIL、155条旧非通过记录、84次问题逐项对照和24条专项观察。evidence目录保存原始输出、HTTP与前后状态、trace ID、JUnit、依赖清单及失败日志。无HTTP的直接对象测试明确记为空，不补造状态码。

开发方P4验证器把3条契约边界记为resolved，并硬编码“含未提交P4修改”。该字段不代表本轮改了源码；以baseline.json及source-integrity.json为准。本轮报告单独保留3条原FAIL。

# 第二批联调条件和团队交接

联调待办已准备18项BLOCKED和1项样本REVIEW。每项都有数据前提、操作步骤、预期、对接人和解除阻塞条件，尚未执行的项目没有登记为通过。

| 对接方向 | 需提供或确认 | 后续验证 |
| --- | --- | --- |
| inHuman 前后端 | 18081健康isolated_test=true；独立数据库证明、账号、家庭、部署提交号 | 登录退出和缓存隔离；库存采购闭环；冲突与重复请求；真实PostgreSQL并发和回滚 |
| MagicVVu AI | 实际运行入口、P阶段、引擎、提交号；P3与P5接口能力 | 任务读取与澄清；草稿不写事实；P2风险和P3预测依据；P5编辑文字与超时恢复 |
| summerdong2006-dot UI | 专用设备及动画可操作版本 | 拉绳短拉取消、连续开关、离场点击、切页恢复、语音失败转手输和迟到回调 |
| Garin 与团队 | 人工标签和预期契约确认 | 保持旧FAIL与REVIEW，按新部署版本另开证据轮次 |

## 联调开始前的门槛

先核对隔离服务、数据库与AI版本，任一隔离证明不足就停止写操作。使用专用模拟器或测试设备，不清空已有个人数据；真实行锁、事务与并发必须用独立PostgreSQL验证。源码更新后另开轮次，不把成绩混入本基线。

## 交付位置与使用顺序

全部成果位于：D:\Team_Project\Team-project\tests\garin\V1_分阶段验收_20261016_a251aa0

先看README.md了解范围和复现方法，再看失败清单.md及联调待办.md。精确数据在results目录，原始证据从证据索引.md查找。本Word可单独发送给其他成员记录本轮工作。

本轮名称建议用“Garin V1分阶段测试 第一批离线复测”。不建议命名为产品V1-P1，因为本轮覆盖P0至P5，会与AI成员的P1生命周期版本混淆。

## 本轮交接结论

离线可执行部分已有实测结果和可追溯证据；Lint与正式链路条件不足，仍保留待办。未进行Git提交或推送，未代签人工复核，未修改队友负责的文件。下一批按隔离环境实际部署版本继续，补齐App和数据库闭环后再作正式验收结论。