# V1 P1 AI开发工作记录

本次个人工作  技术实现  验证证据与交付边界

记录日期  2026年10月14日    负责人  MagicVVu    阅读对象  团队成员及项目报告整理者

本次我推进并完成了 V1-P1 独立只读 AI 服务，让文字开封、整批移动、部分或全部丢弃，以及补字段后的澄清续接能够生成可编辑、待确认的草稿。代码、测试执行和交付文档由 Codex 协助完成；本记录用于说明我负责的工作及其证据，不把工具生成内容写成未经验证的个人手工成果。

# 1 本次工作范围

我将本阶段范围确定为 AI 服务内部链路，以现有 Android 对话面板、核对表单和物品详情作为输出设计依据。正式前后端接入暂缓，P0 行为继续保留，本次没有新增 Mock 服务或演示页面。

# 2 已完成的功能

| 功能 | 本次结果与约束 |
| --- | --- |
| 开封 OPEN | 定位唯一活动批次并生成开封日期草稿；整批操作、数量不变；已开封返回已有事实。 |
| 移动 MOVE | 明确目标位置后生成整批移动草稿；数量不变；原地移动提示无需变更。 |
| 丢弃 DISCARD | 区分定量与全部模式；全部数量读取库存；不超量，丢弃与消费分开。 |
| 澄清续接 | 保留原文和已填字段；用户选批次或补字段后继续原任务，不重复调用付费模型。 |
| 库存与草稿输出 | 完整返回候选、开封日期、结束状态及拟议前后对照；未知字段明确显示未知。 |
| 原有能力 | P1 继续支持新增、定量消耗、库存及位置查询、用户指定采购草稿。 |

完成判据是 AI 正确生成待确认草稿。草稿、needs_confirmation 和 preview 均不代表库存已经写入。

# 3 我完成的实现与工程处理

## 独立服务与接口

我新增了 agent/p1 独立入口，提供 POST /agent/message、POST /agent/clarification 和 GET /health，并导出实际注册的 OpenAPI。模型请求、费用账本和单位换算复用 P0 组件；P0 的默认 Prompt、解析器、运行方式与既有接口行为保持兼容。

## 动作模型与确定性校验

草稿按 action 区分字段，OPEN 和 MOVE 不要求数量；DISCARD 明确 partial 或 all。校验批次状态、数量、单位、日期及字段来源，仅支持 ml 与 L、g 与 kg 换算。数量为正数、最多六位小数且不超过 10 亿；多物品、多动作和需要拆批的操作提示分次处理。

今天和昨天由服务时钟结合家庭时区确定，草稿显示绝对日期；模糊日期、非法日期和未来开封日期需要核对。模型不能编造库存量、日期、目标位置或单位容量。

## 澄清与库存变化保护

我实现了结构化续接：保存原任务参考时间、解析字段、候选快照、修订号和有效期。答案只能补当前允许字段或选择候选批次，不能修改动作、家庭身份或库存版本。续接重新读取批次；事实变化时展示最新候选并要求重新选择。

## 故障与成本控制

•  为完整 AI 处理设置 10 秒总截止时间，覆盖模型和库存读取；超时保留原文与已补字段。

•  模型输出执行结构与来源校验；失败提供明确错误和手动处理提示，不自动付费重试。

•  P0 与 P1 共用原有累计 20 元预算账本；升级不清空，费率超过七天需要重新核实。

•  读工具仅提供库存搜索和按 ID 查询，检查家庭归属、重复批次与返回目标；AI 不具备写库存能力。

说明：AI 保持无状态，后端仍需保存最新澄清任务并防止完整旧上下文重放；本次没有实现业务任务数据库。

# 4 验证过程与实际结果

我完成了 P1 专项用例、P0 和现有网关回归，以及独立样本的规则和真实模型评测。本次验证记录为 86 项测试通过，包含历史回归项，不应表述为新增了 86 项 P1 测试。

| 验证项目 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 自动化与回归 | 86 项通过，0 项失败；P0 与现有网关回归通过。 |
| P1 独立样本 | 150 条 AI 构造表达；50 个场景组；90 开发、60 保留，场景组不跨集合。 |
| 规则保留集 | 60 条全部检查通过；意图、澄清召回和待确认草稿字段匹配均为 100%。 |
| DeepSeek 保留集 | 60 条全部检查通过；意图、澄清召回和待确认草稿字段匹配均为 100%。 |
| 模型局部耗时 | P50 为 1.363 秒；P95 为 1.701 秒；本轮故障率为 0%。 |
| 写入行为 | 所有评测输入快照均未变化；正式数据库写入与事务尚未验收。 |

## 验证了哪些异常

覆盖缺字段、多批次、重复开封、原地移动、部分开封或移动、终态批次、超量、单位冲突、非法日期、跨家庭、澄清过期、修订冲突、库存变化、目标批次删除、模型失败、总超时和提示注入；结构化补字段不产生第二次模型调用。

## 费用记录

本次先运行 3 条真实探测，再运行 90 条开发工作流和 60 条保留工作流。3 条开发集注入输入由本地拒绝，共产生 150 次供应商请求。按预算账本保守估算，本次新增费用 0.239074 元，累计使用 0.298258 元，上限仍为 20 元；实际扣费以供应商账单为准。

## 结果适用范围

样本是 AI 构造的简单场景及措辞变体，尚未人工复核。满分不代表真实用户语言都能正确处理；P95 包含本地只读夹具，不包含正式 App、网关和数据库。多轮澄清、冲突与故障由专项测试证明，不能只引用单轮评测表。

# 5 交付文件与后续工作

代码集中在 agent/p1，独立评测集中在 agent/eval/p1；正式资料统一放在 docs/versions/V1-P1。本次保留工作区已有前后端改动，未执行 Git 提交或推送。

| 交付类别 | 仓库内位置 |
| --- | --- |
| 服务与运行说明 | agent/p1/；agent/p1/README.md |
| 专项测试 | agent/tests/test_p1.py |
| 样本及冻结记录 | agent/eval/p1/samples.jsonl；manifest.json |
| 逐条评测结果 | agent/eval/p1/results/ |
| API 与页面映射 | docs/versions/V1-P1/ai-openapi.json；ai-contract.md |
| 示例及验证证据 | 同目录 examples.json；ai-experiments.md；verification.json |

## 可以用于个人贡献说明的表述

我负责推进 V1-P1 AI 服务，完成生命周期动作的结构化草稿、确定性校验、澄清续接、只读工具适配、独立评测和接入文档。开发中使用 Codex 辅助生成代码与文档并执行测试；自动化与真实模型结果均保留证据。正式库存写入由后端实现，不计入本次已完成成果。

## 仍需协作完成的事项

•  后端：真实库存读接口、身份校验、澄清与草稿保存、确认事务、幂等、事件和撤销。

•  前端：按现有设计接入新动作字段、完整候选、冲突与异常状态；本次未修改 App。

•  测试与文档：人工复核样本、正式端到端验收和真实用户验证。

风险、消耗预测、语音统一链路和多 Agent 拆分不属于本次 P1 交付。

## 核验资料

实测报告  ai-experiments.md

验证记录及代码哈希  verification.json

AI 服务运行说明  agent/p1/README.md

本次完整后端协同说明