# V1 P5 AI开发工作记录

版本 1.0   编制日期 2026年10月16日   时区 Asia/Shanghai

编制：项目 AI 开发成员   阅读对象：项目组与阶段汇报

本阶段我完成了 AI 侧的确认文字输入适配、口语边界防护、输入会话状态参考和正式任务类型客户端，并将运行源码同步到服务器。现有数据库网关保持不变。当前可交付的是 AI 侧实现与验证证据；真实模型仍有一条保留样本未通过，手机语音及正式用户全链路尚未验收。

# 1 本阶段我解决的问题

P0 至 P4 已有库存读取、动作草稿、风险与消耗预测等能力。P5 的工作是让用户最终核对过的文字能够可靠进入同一条草稿链路，并使调用端按服务器现有任务协议读取结果。语音识别由设备负责，AI 处理最终文字；我没有新增音频上传或 ASR 服务。

| 本阶段新增能力 | 实现结果 | 用户能观察到的行为 |
| --- | --- | --- |
| 确认文字输入 | 保留最终原文和文字指纹 | 把识别的 99 盒改成 2 盒后，只按 2 盒生成草稿 |
| 口语边界防护 | 否定 口误 引用 模糊表达先核对 | “不要添加2盒牛奶”不会产生新增草稿 |
| 澄清续接适配 | 保存原文与来源并复用既有上下文 | 补开封日期或选批次时，不再次调用模型 |
| 调用端状态参考 | 识别 编辑 核对 提交 恢复 | 迟到识别结果不覆盖已编辑文字，重复提交保留同一键 |
| 正式任务客户端 | 消息 任务 澄清 草稿四类调用 | 按现有数据库网关读取任务，草稿始终标明尚未写入 |

# 2 本阶段复用的已有功能

最终文字继续交给已有 P0 至 P3 业务处理器，保留新增、消耗、查询、采购草稿、开封、整批移动和定量或全部丢弃能力。风险、消耗、预测及补货能力继续受真实工具数据和网关现有能力约束；它们不是 P5 新写的一套算法。

单物品、单动作边界继续保留。AI 只读库存并生成可编辑、待确认的草稿；库存写入、事件持久化、确认事务和撤销属于业务后端。

# 3 我完成的代码与兼容工作

我在 agent/interaction 中新增输入适配层，入口为 interaction.app:create_app。它通过 P3 工厂的可选配置组合已有处理器，避免复制业务 Manager；默认 P3 OpenAPI 与原导出保持一致，P0、P1、P2 原有入口也保留。

| 文件或模块 | 职责 | 本阶段处理方式 |
| --- | --- | --- |
| schemas.py | 输入来源 文字回执 续接封套 | 新增版本化结构，不把来源声明当作录音证据 |
| policy.py 与 manager.py | 保守提取和续接 | 仅清理句首带分隔符的语气词，保留否定 日期和原文 |
| session.py | 调用方会话状态参考 | 纯函数状态，无任务数据库，尚未接入 Android |
| tasks.py | 正式业务任务客户端 | 遵守 v0.6.0 四字段消息体，无确认或写入方法 |
| engines.py | P5 独立提取提示 | 修正添加与补货草稿提取，保留品牌词，旧 P3 提示不变 |
| app.py 与 health.py | 配置入口和健康检查 | 默认规则引擎，可使用原有 DeepSeek 配置 |
| export_contract.py | 本地导出接口契约 | 生成 OpenAPI 和五份 Schema，导出器不上传服务器 |

# 4 我补齐的可靠性边界

初次处理和结构化续接分别保留覆盖模型及工具读取的 10 秒总截止时间；初次最多一次提取，续接不调用模型，不自动付费重试。

作用域、修订号、有效期和库存版本继续核对。多批次要求选择；跨家庭不回传原文或回执；结构化答案不能夹带新动作。

公开任务客户端拒绝旧设备快照协议、私有上下文泄露和任务状态不一致。超时保留恢复依据，不自动重发 POST。

当前网关不转发语音来源元数据。公开链路只提交最终文字，来源记录留调用端；AI 将其按普通文字处理，不声称已经核验用户语音核对。

# 5 我完成的测试与模型实测

全量 Python 回归为 464/464 通过，其中原有 381 项、新增 P5 测试 83 项。新增测试覆盖最终文字、输入防护、会话回调、续接、公开任务协议、HTTP 错误和网关兼容。

| 验证项目 | 完整检查结果 | P95 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规则开发集 | 90/90 | 0.00084 秒 | 开发验证通过 |
| 规则保留集 | 60/60 | 0.00082 秒 | 规则流程通过 |
| 真实模型开发集 | 90/90 | 1.84 秒 | 开发验证通过 |
| 真实模型保留集 | 59/60 | 1.62 秒 | 严格验收未全部通过 |

真实模型保留集的可判定意图为 41/42 正确，约 97.6%；澄清召回率 100%；期望草稿场景 24/24 字段检查正确。意图分母不含无需提取的防护输入，草稿字段指标只针对期望生成草稿的场景。

# 6 尚未通过的模型样本

保留样本 p5-42-1“牛奶什么时候用完”出现不符合提取 Schema 的模型输出，系统返回 error / INVALID_MODEL_OUTPUT，保留原文，没有草稿或业务写入。workflow_acceptance_passed 仍为 false，我保留了这次失败报告，没有用重跑覆盖结果。

早期真实模型开发集曾为 84/90，我依据开发集问题增加 P5 独立提示后得到 90/90，旧 P3 提示未改。后续如继续修改提示或解析器，应另建独立保留集验证，保留本次历史结果。

# 7 评测结论的适用范围

150 条样本均为 AI 构造的文字流程，按 50 个场景组分为 90 条开发、60 条保留，各组含 3 种表达；组和相同文字不跨集合。人工复核和真实音频标志均为 false，主要使用合成库存夹具。

这些结果证明了所测文字流程与防护行为，不能作为 ASR 识别准确率、真机生命周期或真实数据库端到端验收结论。P95 包含模型和本地只读夹具处理，未覆盖手机、真实网关网络与数据库延迟。

# 8 我完成的服务器同步

运行源码按模块同步到 /home/magicvvu_ai/workspace/agent，新增 interaction 目录；45 个运行文件哈希一致，本轮变化 13 个文件。说明文档、测试、评测、Schema、导出器和密钥均未上传。

| 检查项 | 已确认结果 |
| --- | --- |
| 远端运行环境 | Python 3.12.3，沿用既有独立环境，无新增依赖 |
| 远端烟雾检查 | 最终原文保留 新增数量正确 否定不生成草稿 补字段续接不再提取 |
| 远端接口检查 | P5 工厂与健康检查有效，OpenAPI 与本地导出一致 |
| 业务网关 | 现有数据库网关 v0.6.0 保持不变，未上传 backend/app.py |
| 服务状态 | 未启动新监听，未重启或切换正式服务，源码同步不等于部署 |
| 仓库状态 | 保留工作区已有修改，本阶段未提交或推送 |

# 9 交付状态与下一步协同

AI 侧实现、规则验证和服务器源码同步已完成。真实模型实测已执行但严格保留验收仍有缺口；Android 实际语音接入、真实业务用户正向链路、正式发布和确认事务尚未验证。P3 的真实历史数据条件与预测效果也继续保留原有待验证状态。

交测试：按测试交接文档先跑自动化与协议边界，再在专用测试家庭验证正式链路和真机流程。

交后端：按既有数据库网关契约联调 AI 入口、身份透传、私有上下文与任务读取，保持网关实现不变。

交前端：在现有页面接入核对文字、状态恢复、结果展示和重新提交规则；Python 会话参考不会自动改变 App。

# 10 本地证据位置

阶段记录与机器摘要：docs/versions/V1-P5/delivery-and-validation.md、validation-summary.json。模型与规则报告：agent/eval/p5/results。服务器同步证据：工作区 .runtime/p5-integration/code-sync-report.json、remote-verification.json。

本文件按 2026年10月16日已有代码和验证记录编制，本次制作 Word 未重复执行模型评测，也未部署或修改产品代码。