# AI运行配置改动记录

版本 1.0   编制日期 2026年10月16日   时区 Asia/Shanghai

编制：项目 AI 开发成员   阅读对象：项目组与阶段汇报

本次我完成了 DeepSeek 运行配置、由用户亲自输入密钥的操作工具和部署配置示例，统一记录为 V1-P6.1。密钥已保存于服务器私有文件，AI 工作环境尚缺原有两项内部认证令牌。本次没有启动正式服务，也没有调用模型验证密钥有效性。

阶段 V1-P6.1   基于 V1-P6   AI业务版本仍为 0.6.0

# 1 本次工作解决的问题

现有 AI 代码通过环境变量读取 DeepSeek 密钥。仅把密钥保存到文件，并不会让直接启动的 uvicorn 自动加载它；默认规则模式也需要明确切换。因此，我补充了独立配置入口，让模型选择、私有密钥和已有后端认证配置能够进入同一个启动环境。

用户希望自行输入真实密钥，其余准备工作由 AI 开发侧完成。我使用隐藏输入和二次确认保存密钥，之后只检查是否存在，不读取、展示或回传密钥值。

# 2 已完成工作与当前状态

| 事项 | 本次结果 |
| --- | --- |
| 阶段编号 | V1-P6.1，仅记录本次运行配置改动 |
| 供应商与模型选择 | P3_ENGINE=deepseek；LLM_MODEL=deepseek-flash |
| 密钥保存 | 用户已在独立 SSH 终端输入；存在性检查为 true |
| 私有文件权限 | .env.runtime 为 0600；服务器实际权限检查通过 |
| AI 启动环境认证 | AI_SERVICE_TOKEN 与 BACKEND_TOOL_TOKEN 未注入 |
| 正式服务与模型验证 | 本次未启动或切换服务；未验证密钥在线有效性 |

上述认证状态只描述本次可检查的 AI 工作区与 SSH 环境。它不能证明正式后端没有令牌；后续应由部署负责人注入现有值，与数据库网关保持一致。

# 3 本阶段范围

本阶段不增加业务接口或新 AI 动作，保留 P6 的 AI 版本、OpenAPI 和结果协议。现有数据库网关、原 58 个 P6 业务运行文件和预算账本均未改动。Jev 继续按既有约定暂缓。

# 4 我交付的代码与配置

操作工具位于既有 integration 模块。服务器只保存 AI 操作代码与私有运行配置，说明、测试和 Word 交付保留在本地仓库；没有另建集中式 AI 交付包。

| 位置 | 交付内容 | 保存位置 |
| --- | --- | --- |
| agent/integration/ runtime_config.py | init、set-key、status、run 四个操作 | 本地及服务器 |
| agent/tests/ test_runtime_config.py | 配置读写、隐藏输入、启动边界测试 | 仅本地 |
| deploy/compose.ai-model- env.override.yaml | 现有 Compose 的模型配置覆盖示例 | 仅本地，尚未应用 |
| docs/versions/V1-P6.1/ | 配置说明、版本记录及本次两份 Word | 仅本地仓库 |
| ~/workspace/agent/ .env.runtime | 用户输入的私有运行配置，权限 0600 | 仅服务器，不回传 |

# 5 配置工具的实际行为

init 保留已有非空配置并补充默认模型，明确选择 deepseek 引擎。set-key 只在可隐藏输入的交互终端收集密钥，要求两次一致；格式不符或两次不一致时，保留原配置。

配置读取只解析数据，不执行 shell 命令或变量替换。写入使用同目录私有临时文件及原子替换，拒绝符号链接、非普通文件和其他账号拥有的配置。

status 仅输出布尔配置状态。run 继承部署环境中的已有服务令牌、工具令牌和后端地址，再加载私有文件中的非空值；缺少必需变量时拒绝启动，不生成替代令牌。

# 6 运行与安全边界

run 以 v1.app:create_app 为入口，在前台仅监听 127.0.0.1:8767。它不创建后台服务、不自动重启容器、不修改业务数据库，也不自动发起供应商验证请求。

私有文件由现有 .env.* 规则排除 Git 和 AI 镜像构建。密钥只进入进程环境，不写入 Python 源码、命令行参数、APK 或交付文档；本次未提交或推送仓库。

# 7 本次验证证据

| 验证项目 | 结果与适用范围 |
| --- | --- |
| 本地配置工具测试 | 17 项通过，1 项在 Windows 因符号链接权限跳过 |
| Linux 服务器实际检查 | 0600 权限、符号链接拒绝及已有密钥保留检查通过 |
| 输入与信息输出 | 非交互输入被拒绝；隐藏输入不可用时不回退为明文 |
| 服务器代码核验 | 操作工具单独同步并核验；原 58 个业务运行文件未变 |
| 供应商在线验证 | 未执行；密钥存在不等于密钥有效或模型调用成功 |
| 正式端到端验收 | 未执行；本次未启动正式服务或进行业务确认写入 |

测试覆盖重复初始化、保留既有密钥和令牌、输入失败不覆盖原配置、配置内容不作为命令执行、继承启动环境、缺认证拒绝启动，以及密钥不进入执行参数等边界。

P6 的 557 项回归和模型保留集 96/96 属于前一阶段证据，本次没有重新运行全量业务回归或真实模型评测，不能计入 P6.1 新验证结果。

# 8 服务器交付记录

工作区：/home/magicvvu_ai/workspace/agent。新增操作文件：integration/runtime_config.py。私有运行文件：.env.runtime；该文件没有复制回本地。

操作文件 SHA256 分两行记录，校验时连接为一个 64 位十六进制值：

3e50709f09b03e0838aa9d4d0b8e1790c3
8f90b43a89716ecc13ddff1ccafe9b

# 9 后续协同与完成标准

部署负责人将原有 AI_SERVICE_TOKEN、BACKEND_TOOL_TOKEN 和正确的 BACKEND_BASE_URL 注入实际 AI 进程；令牌需与现有业务配置一致。

选择主机或既有容器部署方式，显式加载模型配置，保留既有网络、账本卷和数据库网关。完成受保护接口、家庭权限和真实模型的独立验证。

分别记录配置完成、进程启动、模型在线验证和正式业务验收。当前仅配置工具与私有密钥保存完成，尚未达到正式发布标准。

查阅依据：agent/integration/runtime_config.py、agent/tests/test_runtime_config.py、deploy/compose.ai-model-env.override.yaml，以及本阶段 model-runtime-configuration.md。后端操作要求详见配套 AI后端配置契约。